淮北市疾控中心网络安全等级保护测评服务采购项目

采购内容及技术要求

一、系统服务对象

1、采购单位指定的智慧预防接种信息管理系统，等级保护级别为三级及其配套服务；

二、系统服务需求

依据国家等级保护相关标准《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，以《GB/T 22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》为基础，对各信息系统进行等级保护测评，服务要求包括：

1、测评服务提交文档

根据三级等保相关要求，提供测评服务：

1、确定测评范围

协助采购人确定本次智慧预防接种信息管理系统等保测评范围。

2、安全技术差距测评

对智慧预防接种信息管理系统等保测评范围内（由边界设备确定）的各类设备、网络运维管理系统、通信线路及机房基础环境设施进行安全物理环境、安全区域边界、安全通信网络、安全计算环境、安全管理中心等技术层面进行现场测评和差距分析，记录相关的测评结果。

3、安全管理差距测评

对采购人的安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等管理层面进行现场测评和差距分析，记录相关的测评结果。

4、差距测评记录撰写、定稿

根据技术和管理测评结果，按照标准测评报告模板撰写测评记录，定稿后交采购人，为下阶段开展整改工作提供依据。

5、提供整改建议书

根据测评结果和整改建议，提出可行性整改方案，并提供相应的整改建议书。

6、等级保护整改

根据整改建议书中的建议，由中标供应商协助采购人开展基于三级等保要求的差距项的整改。对涉及到安全管理差距部分的整改，由中标供应商协助采购方完成安全管理制度初稿编制。协助采购人在一年内进行不少于两次的检查，以验证技术整改和安全管理制度的适用性和有效性。最终，协助采购人完成差距项的整改。

7、形成等级测评结论及测评报告提交

由成交供应商提交智慧预防接种信息管理系统等保测评结论，编制《等级保护测评报告》并报公安网安部门。

2、测评服务提交文档

| 时间段 | 提交文档 |
| --- | --- |
| 签订合同后 | 《测评服务技术方案》 《测评服务工作计划表》 |
| 差距测评阶段 | 《等级保护差距测评记录》 相关安全管理制度 《整改建议书》 |
| 等保测评验收 | 《等级保护测评报告》 |

3、项目实施要求

1、客观性和公正性要求：

在最小主观判断情形下，按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的测评方式和解释，实施评估活动。

2、保密要求：

在测评过程中，需严格遵循保密原则，对服务过程中涉及到的任何用户信息未经允许不向其他任何第三方泄漏，以及不得利用这些信息损害采购人利益。

3、互动要求：

在整个测评过程中，强调采购人的互动参与，每个阶段都能够及时根据采购人的要求和实际情况对测评的内容、方式做出相关调整，进而更好的进行风险评估工作。

4、最小影响要求：

测评工作应该尽可能小地影响系统和网络的正常运行，不能对业务的正常运行产生明显的影响（包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等），如无法避免，则应预先做出说明并经采购人同意后实施。

5、规范性要求：

信息安全等级保护测评服务的实施必须由专业的测评服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，并提供完整的服务报告。

4、测评人员要求

1、成交供应商为本项目配备的项目组成员中至少有1人具备网络安全等级保护高级测评师资质、另外2人具备网络安全等级保护中级及以上测评师资质。

2、成交供应商为本项目成立等级保护测评项目部，由项目经理统一负责，项目经理须具有一定的技术管理知识和经验，能够容易地与客户沟通，能够很好地执行并完成测评服务工作，并能根据一些特殊的情况可以适当增加服务人员，接受用户与采购人的统一管理。

3、成交供应商派驻本项目的测评项目经理和测评服务人员必须固定（总数不得少于3人），如有变更，须经采购人同意并签字确认，确保其人员的稳定性。

5、其他要求

为本项目服务的等级保护测评服务机构应按安徽省或行业主管部门的规定办理相关手续（如备案等）。

6、报价要求

本项目报价为总包价，包含完成本项目的一切费用。

三、项目服务要求

成交供应商应完成每个系统的各项网络安全等级保护服务内容，完善各项方案设计和输出文件，最终通过每个系统相应等级保护级别的等级保护测评和完成备案。对于未通过等级保护测评的系统，需重新进行差距评估和整改加固，直至通过测评。

在本服务项目过程中，成交供应商应配合采购方的工作进度安排，合理妥当进行。

成交供应商必须签订保密协议，严格保守采购方的各项信息、数据等业务信息。在项目中对于所需接触的系统和业务数据都必须先期提出纸面申请。

成交供应商须配合采购方做好待检测信息系统的业务连续性保障，在项目施行过程中，需考虑各类检测对运行中系统的干扰和破坏，做好相应的技术应急方案。开展各类信息系统的调研、渗透检测，要提前告知采购方技术方案，提交可能带来的破坏性影响，制定出具体检测方案，做好对业务的备份和保护，以及发生问题时的应急措施。